- 招标准备资料

一、项目概况与招标范围

1.项目名称：河北峰煤焦化有限公司污水分盐蒸发零排放项目水土保持方案编制；

2.项目地点：河北省邯郸市峰峰矿区；

3.服务期限：合同签订后50日内。投标人应按照招标人所属的县有关政府部门时间要求提交水土保持方案及完成相关批复；

4.招标服务范围：河北峰煤焦化有限公司污水分盐蒸发零排放项目水土保持方案的材料编写、申报；

5.质量目标：符合行业标准及相关国家法律、法规及标准要求，且满足招标人需求，最终目标是完成水土保持方案、通过专家审查会、通过相关审批部门批准。

二、编制依据

1、《河北省生产建设项目水土保持方案管理办法》明确生产建设项目编制水土保持方案分为报告书和报告表两类，征占地面积5公顷以上或者挖填土石方总量5万立方米以上的生产建设项目，应当编制水土保持方案报告书;征占地面积0.5公顷以上、不足5公顷或者挖填土石方总量1000立方米以上、不足5万立方米的生产建设项目，应当编制水土保持方案报告表;征占地面积不足0.5公顷并且挖填土石方总量不足1000立方米的生产建设项目，不需要编制水土保持方案，但应当按照水土保持有关技术标准做好水土流失防治工作。

2、河北峰煤焦化有限公司污水分盐蒸发零排放项目位于峰峰矿区，占地面积超0.5hm2且挖方超1000m3，根据《管理办法》“征占地面积0.5公顷以上、不足5公顷或者挖填土石方总量1000立方米以上、不足5万立方米的生产建设项目”，确定应当编制水土保持方案报告表。

3、本项目建设内容需委托第三方机构依据招标人的项目位置、水土流失现状、水土流失预防和治理范围、治理目标，根据国家的相关法律法规及标准、踏勘勘测、搜集资料、依据水土保持编制大纲要求编制水土保持方案，应当包括水土流失预防和治理范围、治理目标、采取措施和投资等内容，并将通过专家评审的水土保持方案递交至行政审批局，且通过审批部门审批。

三、投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备：

（1）投标人须在中华人民共和国注册，具有独立企业法人资格，且营业执照在有效期内，具备水利相关咨询服务的经营范围。

（2）具有独立承担民事责任的能力，并在人员、设备等方面具有相应的履行合同的能力。

（3）财务要求：投标人须提供上一年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表或基本账户银行出具的资信证明文件）；

（4）投标人未被列入“信用中国”行政处罚;供应商未被列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/)失信被执行人名单（附信用中国查询记录截屏）。

（5）业绩要求：近3年（从2022年开始至今）类似项目业绩不少于3个。

（6）其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次投标。

（7）本次招标不接受联合体投标。

四、最高投标限价：9万元，含3%增值税

五、报价方式

按招标文件要求及国家现行规定，考虑各种风险，自主报价。

报价包含完成本项目招标范围内所有费用，包含税费、服务费用、加班加点、交通费、资料收集、报告编制等工作所发生的相关所有费用。

六、付款方式

本项目不设预付款，通过审批部门审批后付款。

七、其他内容

投标人应在约定的期限内完成本项目的所有工作。

如因投标人自身原因延误合同规定的时间，每逾期完成一天，应承担合同金额千分之一的逾期违约金。